Serviciul Tehnic

Nr. 697/1, din 13.01.2020

APROB,

Primar

ing. Morar Costan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiții :

“STRAZI SI RETELE UTILITATI PARC INDUSTRIAL

(LEON BIRBAUM SI HENRI COANDA)“

Având în vedere prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c); art. 45, alin. (2) și art. 115 alin. (1) litera b)  din Legea Nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “STRAZI SI RETELE UTILITATI PARC INDUSTRIAL (LEON BIRBAUM SI HENRI COANDA)“, necesari asistentei tehnice a proiectantului pe durata executiei lucrarilor și executia obiectivului.

Conform cu graficul de derulare orientativ al investitiei durata de realizare se intinde pe mai mult de 1 an deci este necesara finantarea multianuala a obiectivului.

Costurile estimate pentru realizarea investiţiei au fost făcute cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare (cf. deviz general estimativ) și pe baza contractului de lucrări nr. 28606 din data de 21.11.2019.

| Intocmit conform Hotararea nr. 907 /2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV |  |  |
| privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului |  |  |
| PROIECTARE STRAZI SI RETELE UTILITATI PARC INDUSTRIAL (LEON BIRBAUM SI HENRI COANDA) MUNICIPIUL DEJ, JUDETUL CLUJ |  |  |
| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (exclusiv TVA) | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) |  |  |
|  |  | LEI |  | LEI |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.1. | Obtinerea terenului |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Amenajarea terenului |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Total capitolul 1: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii |  |
| 2.1. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor | - |  | - |  |  |
| Total capitolul 2: | - |  | - |  |  |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |
| 3.1. | Studii | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 |  |  |
|  | 3.1.1. Studii de teren | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 |  |  |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 |  |  |
| 3.3. | Expertiza tehnica | 7.000,00 | 1.330,00 | 8.330,00 |  |  |
| 3.4. | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5. | Proiectare |  |  | 94.000,00 | 17.860,00 | 111.860,00 |  |  |
|  | 3.5.1. Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 35.500,00 | 6.745,00 | 42.245,00 |  |  |
|  | 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 |  |  |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 |  |  |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 48.500,00 | 9.215,00 | 57.715,00 |  |  |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.7. | Consultanta |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.7.2. Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.8. | Asistenta tehnica | 47.000,00 | 8.930,00 | 55.930,00 |  |  |

|  | 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 23.500,00 | 4.465,00 | 27.965,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 11.750,00 | 2.232,50 | 13.982,50 |  |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 11.750,00 | 2.232,50 | 13.982,50 |  |
|  | 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 23.500,00 | 4.465,00 | 27.965,00 |  |
| Total capitolul 3: | 160.000,00 | 30.400,00 | 190.400,00 |  |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |
| 4.1. | Constructii si instalatii |  | 3.067.792,98 | 582.880,67 | 3.650.673,64 |  |
| 4.1.1. | Drum | 1.964.900,37 | 373.331,07 | 2.338.231,44 |  |
| 4.1.2. | Retele | 1.102.892,61 | 209.549,60 | 1.312.442,21 |  |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 86.128,49 | 16.364,41 | 102.492,90 |  |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.5. | Dotari |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.6. | Active necorporale |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Total capitolul 4: | 3.153.921,47 | 599.245,08 | 3.753.166,55 |  |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Organizare de santier |  | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |  |
|  | 5.1.1.Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |  |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare | 34.913,14 | 0,00 | 34.913,14 |  |
|  | 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 15.869,61 | 0,00 | 15.869,61 |  |
|  | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 3.173,92 | 0,00 | 3.173,92 |  |
|  | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 15.869,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Total capitolul 5: | 54.913,14 | 3.800,00 | 58.713,14 |  |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste |  |  |  |
| 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare | - | - | - |  |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste |  | - | - | - |  |
| Total capitolul 6: | - | - | - |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 3.368.834,60 | 633.445,08 | 4.002.279,68 |  |
|  | Din care C+M |  |  | 3.173.921,47 | 603.045,08 | 3.776.966,55 |  |
|  | (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  |  |  |  |

Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale:

| Denumirea capitolelor | ANUL 1 AL IMPLEMENTARII | ANUL 2 AL IMPLEMENTARII |
| --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| Capitolul. Obtinerea si amenajarea terenului |  |
| 1.1 Predare amplasament | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Amenajarea terenului | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Capitolul 2. Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |
| Capitolul 3. Asistenta tehnica |  |
| 3.1 Consultanta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.2 Asistenta tehnica |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |
| Capitolul 4 Executia investitiei de baza |  |
| 4.1 Constructii si instalatii | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.2 Montaj utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 4.5 Dotari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Capitolul 5 Altele |  |
| 5.1 Organizare de santier | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Șef serviciul Tehnic						Întocmit

Ing. Gherman Alexandru					Ing. Szopos Atila

Director Tehnic

Ing.  Zegrean Calin