Proiect: „Modernizarea și diversificarea locurilor de joaca din Parcul Municipal Dej prin amenajarea unui teren de tenis de câmp și a două terenuri de pickleball”

1. Date generale ale proiectului
     Denumirea proiectului:
     „Modernizarea și diversificarea locurilor de joaca  din Parcul Municipal Dej prin amenajarea unui teren de tenis de câmp și a două terenuri de pickleball”

Locația:
Parcul Municipal Dej – zona dreaptă a Stadionului Municipal Dej

Inițiator proiect :
Danciu Darius Fabian , 19  ani,  reprezentantul  grupului de  tineri și adulți din Municipiul Dej –  practicanți  și  pasionați de  sport (tenis și pickleball)

Finanțare:
     Finanțate din bugetul local al Municipiului Dej   , realizata de către   autoritatea  publică  locală   a   Municipiului  DEJ  , prin programul de bugetare participativă ,, Tinerii se implica ! ”

2. Contextul și necesitatea proiectului

      În prezent,  în   zona  propusă există două terenuri de tenis  de câmp aflate într-o stare    avansată   de  degradare . Suprafețele sunt  betonate si asfaltate, ceea ce reprezintă un avantaj economic pentru noul proiect, permițând modernizarea rapidă și la costuri reduse.

Proiectul propune:
- reamenajarea și modernizarea unui teren de tenis de câmp existent;
- transformarea celuilalt  teren într-o zonă  sportivă  multifuncțională, prin amenajarea a două terenuri de pickleball.

    Această investiție va oferi comunității dejene o infrastructură sportivă si un loc  de joaca modern , fiind  adaptat  si  potrivit  tuturor vârstelor și nivelurilor de pregătire , obiectivul propus fiind  unul de interes  general pentru   comunitate ,  cu   încadrarea   în   linia  de  proiecte  sugerata  de autoritatea publica locala a Municipiului Dej  de la litera (A)  Spații verzi, locuri de joacă, mobilare urbană (amenajare spații publice)

3. Motivația comunitară

Proiectul este susținut de un grup de tineri și adulți din Dej, pasionați de sport,  joc și mișcare în aer liber, care au participat în septembrie 2025 la primul turneu internațional de pickleball din România, organizat în Municipiul Cluj-Napoca,  iar TVR Cluj a realizat un reportaj  in acest  sens care  încurajează practicarea  lui la toate vârstele.

Interesul in Romania pentru acest joc sportiv de tenis pickleball este în continuă creștere si expansiune.In multe dintre orașele tarii noastre se practica acest joc, oferind pentru cetățenii lor o oportunitate fantastică pentru sport, socializare, distracție si  sănătate. Accesibil, distractiv și potrivit pentru toate vârstele, acest sport este pe cale să devină unul dintre preferatele românilor.

Beneficiile fizice și mentale ale Pickleball-ului sunt :

- creșterea capacității aerobice.

- intărirea mușchilor posturali.

- dezvoltarea coordonării mână-ochi.

- crearea de conexiuni sociale pozitive și reducerea izolării.

- imbunătățirea sănătății mentale prin reducerea stresului.

Prin acest proiect pe lângă beneficiile enumerate mai sus comunitatea dorește:
- să promoveze un stil de viață sănătos;
- să creeze un spațiu sportiv de joaca accesibil tuturor;
- să valorifice infrastructura existentă, reducând costurile prin utilizarea suprafeței betonate existente .

4. Descrierea locului de joaca sportiv vizat

4.1. Tenis de câmp
Sport tradițional, practicat individual sau  în echipe de câte  doi  jucători. Se joacă cu rachete și mingi specifice, pe o suprafață standard delimitată de un fileu .  Este un sport  de performanță,  dar și de  agrement,  potrivit pentru toate vârstele.
       Dimensiuni teren standard tenis de câmp:
- Lungime: 23,77 m
- Lățime: 8,23 m (simplu) / 10,97 m (dublu)
- Înălțime fileu: 0,914 m la centru

4.2. Pickleball – sport nou și atractiv

      Noutatea si istoria sportului:

În vara anului 1965, pe Insula Bainbridge din Washington, trei tați au improvizat un joc pentru a-și distra copiii. Joel Pritchard, Bill Bell și Barney McCallum au pus bazele unui nou sport folosind echipamente improvizate și reguli simple. Numele “pickleball” provine fie de la câinele familiei Pritchard, Pickles, fie de la expresia “pickle boat”, termen utilizat pentru bărci alcătuite din echipaje combinate.

În prezent, pickleball-ul este reglementat de USA Pickleball Association (USAPA) și Federația Internațională de Pickleball (IFP), cu mii de turnee organizate anual. În ultimii ani, pickleball a devenit unul dintre sporturile cu cea mai rapidă creștere din lume, fiind practicat în SUA, Canada, Marea Britanie și tot mai multe țări europene.

Pickleball este un sport relativ nou în România, o combinație între tenis, badminton și ping-pong.  Se joacă pe un teren de dimensiuni reduse, cu o paletă solidă și o minge de plastic perforată. Popularitatea sa derivă din simplitatea regulilor, accesibilitatea pentru toate vârstele și capacitatea  de a  oferi  exercițiu fizic moderat  fără a  suprasolicita corpul.

Deși inițial gândit ca un joc recreativ, pickleball-ul a evoluat rapid, devenind astăzi unul dintre cele mai rapide sporturi în creștere la nivel mondial, cu milioane de practicanți de toate vârstele.

Cui i se adresează:
- copii, tineri, adulți și persoane vârstnice;
- potrivit atât pentru începători, cât și pentru sportivi cu experiență;
- promovează mișcarea, socializarea și spiritul de echipă.

Dimensiuni teren standard pickleball:
- Lungime: 13,41 m
- Lățime: 6,10 m
- Înălțime fileu: 0,86 m la margini / 0,91 m la centru

Astfel, pe suprafața unui teren de tenis de câmp se pot amenaja două terenuri de pickleball.

## 5. Reprezentare grafica  PROIECT :

Obiectivele proiectului

- modernizarea infrastructurii sportive existente în Parcul Municipal Dej;
- crearea unui spațiu sportiv multifuncțional și accesibil tuturor;
- promovarea  sportului  de masă  și a unui stil  de viață sănătos;
- introducerea  sportului de pickleball  în   comunitatea locală.

6. Descrierea lucrărilor propuse

a) Terenul de tenis de câmp:
- repararea și nivelarea suprafeței existente;
- aplicarea unei vopsele speciale pentru terenuri sportive (antiderapantă);
- inlocuirea fileului și a stâlpilor de susținere;
- marcarea terenului conform standardelor;
- montarea de bănci pentru jucători și montare coșuri de gunoi.

b) Două terenuri de pickleball:
- trasarea marcajelor pentru două terenuri;
- aplicarea stratului protector colorat (vopsea specială sportivă antiderapanta);
- montarea fileurilor și stâlpilor;
- dotarea cu echipamente minime (seturi palete, mingi, panou informativ privind regulile jocului);
- amplasarea de bănci laterale și coșuri de gunoi.

7. Deviz estimativ proiect 
7.1 Deviz estimativ de costuri echipament sportiv de joc:

- 2 x Fileu Pickleball Head 1800 lei ( 900 lei/buc);

- 1 Fileu tenis  1200 de lei;

- 8 x Palete Pickleball JOOLA 1600 de lei ( 200 lei/buc);

- 2 x Racheta Tenis Wilson 341 lei ( 171 buc );

- 10 x Mingi Pickleball  HEAD 200  lei ( 20 lei buc);

- 10x Mingi Tenis 100 lei ( 10 lei buc).

Total cost echipament sportiv 5.241 lei

7.2 Deviz estimativ amenajare terenuri de tenis

| NR.crt. | LUCRARE | UM | CANTITATE | MATERIALLEI | MANOPERA LEI | TOTAL LEI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PREG.SUPRAFATA(reparații ) | MP | 1200 | 3400 | 6000 | 9400 |
| 2. | APLICARE MATERIAL TERENURI (vopsea) | MP | 600 | 63600 | 9000 | 72600 |
| 3. | TRASARE LINII TERENURI | ML | 275 | 1650 | 1350 | 3000 |
| 4. | MONTARE STALPI METALICI 3M | BUC | 6 | 1800 | 1200 | 3000 |
| 5. | MONTARE PLASA DESPARTITOARE | MP | 150 | 4500 | 1500 | 6000 |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 94 000 lei |

Cost total estimativ al proiectului: 5.241+94.000= 99.241 lei(TVA INCLUS)

8. Beneficiile proiectului :
- revitalizarea unei zone sportive degradate din incinta stadionului din  Parcul Municipal Dej;
- acces la o bază sportivă modernă prin închirierea terenurilor  de joaca si a echipamentului de tenis la preturi accesibile,generand venituri  pentru bugetul local;
- incurajarea mișcării în aer liber pentru toate vârstele;
- promovarea unui sport nou – pickleball – în rândul dejenilor;
- posibilitatea organizării de competiții locale și regionale.

9. Concluzii :

Tendința de dezvoltare a Pickleball-ului atat la nivel global cat și în România este in creștere de 20% anual,iar aceasta  tendință este ascendentă în urbanizarea spațiilor dedicate pickleball-ului.

Prin implementarea acestui proiect , Parcul Municipal Dej va beneficia de o infrastructură sportivă modernizată, adaptată nevoilor actuale ale comunității. Grupul de inițiativă își dorește sprijinul cetățenilor, al Domnului Primar si al membrilor Consiliului Local pentru a face din acest proiect o realitate care va aduce mișcare, sănătate și socializare pentru toți locuitorii Dejului.

10. Sustinatorii Municipiului Dej

Atașez prezentului proiect lista participanților si susținătorilor, toți cu domiciliul in Municipiul Dej:

1. Vasile Danciu 24 ani

2. Ioan Rocas 65 ani

3. Claudia Falub 56 ani

4. Stefan Falcusan 26 ani

5. Adi Coman 37 ani

6. Priscila Nemeti 27 ani

7. Simona Sipos 58 ani

8. Laura Danciu 25 ani

9. Stefan Ioan Falcusan 55 ani

10. Teodora Fatol 25 ani

11. Nemeti Robert 28 ani

12. Mihai Falcusan 20 ani

13. Radu Cioroiu 30 ani

14. Dolha Raluca 30 ani

15. Zoltan Sipos 54 ani

16. Danciu Darius Fabian 19 ani

17. Danciu Radu 52 ani

18. Vasile Danciu 55 ani

19. Danciu Sara 17 ani

20. Daniel Fatol 25 ani

21. Priscila Pop 27 ani

22. Carla Falub 20 ani

23. Nicoleta Danciu 47 ani

24. Maria Danciu 20 ani

25. Groza Eniko 41 ani

26. Nemeti Remina 65

27. Nemeti Eugen 75

28. Paul Sandru 23

29. Bogdan Sandru 18 ani

30. Sandru Monica 44 ani

31. Sandru Nelu 53 ani

32. Borzasi Rahela 29 ani

33. Borzasi Ileana 58 ani

34. Borzasi Mihail 62 ani

35. Falcusan Noemi 28 ani

36. Andrei Pop 30 ani

37. Cezara Pop 27 ani

38. Pop Patrich 29 ani

39. Ianchis Alin 25 ani

40. Ianchis Iona 23 ani

41. Ianchis Eduard 20 ani

42. Danciu Sebastian 46 ani

43. Falub Claudia 56 ani

44. Sipos Simona 57 ani

45. Sipos Richard 22 ani

46. Falub Antonio 22 ani

47. Rus David 19 ani

48. Ana Maria Pop 21 ani

49. Luca Danciu 19 ani

50 .Marginean Andra 21 ani

51. Matei Danciu 21 ani

Inițiator proiect :

Danciu Darius Fabian – 19 ani

Domiciliul : Dej, județul Cluj,  strada Mesteacănului nr.3D

Telefon : 0770 833 196 sau 0745 844 852